**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО**

**Петушинского района**

**от г. Костерево №**

|  |
| --- |
| *Об изложении приложения к постановлению главы города Костерево от 11.12.2014 № 347 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Костерево на 2015-2017 годы»» в новой редакции.* |

В соответствии с Федеральными законами: от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [распоряжение](garantF1://70149350.0)м Правительства РФ от 27.10.2012 № 1995-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», постановлением Губернатора Владимирской области от 20.02.2014 №148 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014 - 2020 годах», Порядком разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании город Костерево, утвержденным постановлением главы города Костерево от 15.09.2015 № 315,

п о с т а н о в л я ю:

1. Изложить приложение к постановлению главы города Костерево от 11.12.2014 № 347 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Костерево на 2015-2017 годы»»в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Костерево

Петушинского района Л.Ю. Жильцова

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение

к постановлению главы города

Костерево Петушинского района

от №

Приложение

к постановлению главы города

Костерево Петушинского района

Владимирской области

от 11.12.2014№ 347

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Костерево на 2015-2017 годы»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Костерево на 2015-2017 годы» (далее – Программа) |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  [Распоряжение](garantF1://70149350.0) Правительства РФ от 27.10.2012 № 1995-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах»;  Постановление Губернатора Владимирской области от 20.02.2014 г. №148 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014 - 2020 годах». |
| Основной исполнитель программы | Администрация города Костерево Петушинского района |
| Соисполнители программы |  |
| Участники программы | МКУ «Управление делами администрации города Костерево»  ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району (по согласованию) |
| Подпрограммы программы |  |
| Цель программы | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествии (ДТП) |
| Задачи программы | - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;  - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;  - повышения уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | количество произошедших ДТП на территории муниципального образования;  количество лиц, пострадавших в результате ДТП;  количество ДТП с пострадавшими. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015-2017 годы. |
| Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам | Общий планируемый объем 491,05 (тыс.) рублей - местный бюджет, в том числе:  2015 год: 140,00 (тыс.) рублей;  2016 год: 137,00 (тыс.) рублей;  2017 год: 214,05 (тыс.) рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП и количества ДТП с пострадавшими |

**I. Общая характеристика сферы реализации Программы**

Проблема аварийности автомобильного транспорта в последнее время приобретает большую остроту, в связи с несоответствием транспортной инфраструктуры с требованиями в обеспечении безопасности дорожного движения и низкой дисциплины участников дорожного движения. Уровень аварийности напрямую связан с неудовлетворительными дорожными условиями: дефекты дорожного покрытия, частичное отсутствие дорожных знаков и горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие пешеходных ограничений, недостаточное освещение, а также превышение скорости движения и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

**II. Приоритеты, цели и задачи Программы**

Основным приоритетным направлением реализации Программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах города Костерево.

Основными целями Программы являются:

- снижение количества ДТП на территории муниципального образования;

- снижение числа пострадавших в ДТП на территории муниципального образования.

Достижение основных целей Программы будет основано на решении следующих задач:

- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

- совершенствование состояния организации движения транспортных средств и пешеходов на улично-дорожной сети муниципального образования.

**III. Целевые показатели (индикаторы) Программы**

Состав показателей и индикаторов Программы определен исходя из:

- наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации Программы;

- охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий Программы;

- наличия формализованных методик расчета значений показателей и индикаторов Программы.

Для каждого мероприятия Программы предусмотрены отдельные показатели и индикаторы реализации программных мероприятий.

К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:

- снижение количества произошедших ДТП на территории муниципального образования;

- снижение количества лиц, пострадавших в результате ДТП;

- снижение количества ДТП с пострадавшими.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий Программы и входящих в ее состав мероприятий приведены в таблице.

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) Программы

и их значениях

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | |
| базовый год  2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Костерево на 2015-2017 годы» | | | | | |
| 1. количество произошедших ДТП на территории муниципального образования; | Ед. | 32 | 31 | 30 | 29 |
| 2. количество лиц, пострадавших в результате ДТП; | Человек | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 3. количество ДТП с пострадавшими. | Ед. | 13 | 12 | 11 | 10 |

**IV. Характеристика основных мероприятий Программы**

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Костерево на 2015-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Связь мероприятия с показателями программы |
| начала реализации | окончания реализации | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 1 | Установка вновь и замена изношенных дорожных знаков на улично-дорожной сети города Костерево. | МКУ «Управление делами администрации города Костерево» | 2015 | 2017 | Снижение количества ДТП, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | | п.п. 1-3 |
| 2 | Нанесение отсутствующей и обновление существующей горизонтальной дорожной разметки на магистральных улицах города. | МКУ «Управление делами администрации города Костерево» | 2015 | 2017 | Снижение количества ДТП, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | | п.п. 1-3 |
| 3 | Нанесение комбинированной дорожной разметки «зебра» на пешеходных переходах. | МКУ «Управление делами администрации города Костерево» | 2015 | 2017 | Снижение количества ДТП, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | | п.п. 1-3 |
| 4 | Установка и ремонт искусственных дорожных неровностей ИДН («лежачий полицейский»). | МКУ «Управление делами администрации города Костерево» | 2015 | 2017 | Снижение количества ДТП, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | | п.п. 1-3 |
| 5 | Размещение публикаций по профилактике ДТП в муниципальной газете: «Костерево – это наш город», а также использование специальной рекламы, направленной на повышение правового сознания в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения. | ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району  (по согласованию)  МКУ «Управление делами администрации города Костерево» | 2015 | 2017 | Снижение количества ДТП, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | | п.п. 1-3 |
| 6 | Информационно-пропагандистская работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на территории муниципального образования город Костерево. | ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району  (по согласованию)  МКУ «Управление делами администрации города Костерево» | 2015 | 2017 | Снижение количества ДТП, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | | п.п. 1-3 |
| 7 | Осуществление постоянного мониторинга ДТП, произошедших на территории города Костерево для определения потенциально опасных участков улично-дорожной сети. | МКУ «Управление делами администрации города Костерево» | 2015 | 2017 | Снижение количества ДТП, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | | п.п. 1-3 |
| 8 | Внесение изменений в проект организации дорожного движения, дислокации дорожных знаков. | МКУ «Управление делами администрации города Костерево» | 2015 | 2017 | Снижение количества ДТП, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | | п.п. 1-3 |
| 9 | Ежегодное комиссионное обследование состояния улично-дорожной сети города Костерево с составлением акта обследования. | МКУ «Управление делами администрации города Костерево» | 2015 | 2017 | Снижение количества ДТП, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | | п.п. 1-3 |
| 10 | Оборудование пешеходных переходов возле образовательных учреждений в соответствии с требованиями законодательства | МКУ «Управление делами администрации города Костерево» | 2015 | 2017 | Снижение количества ДТП, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | | п.п. 1-3 |

**V. Ресурсное обеспечение Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования,  тыс. руб. | | | Итого  2015 – 2017 годы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Установка вновь и замена изношенных дорожных знаков на улично-дорожной сети города Костерево. | Всего | 6,0 | 0,0 | 80,0 | 86,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 6,0 | 0,0 | 80,0 | 86,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нанесение отсутствующей и обновление  существующей горизонтальной дорожной разметки  на магистральных улицах города. | Всего | 81,0 | 55,0 | 56,9 | 192,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 81,0 | 55,0 | 56,9 | 192,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нанесение комбинированной дорожной разметки «зебра»  на пешеходных переходах. | Всего | 53,0 | 82,0 | 77,15 | 212,15 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 53,0 | 82,0 | 77,15 | 212,15 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Установка и ремонт искусственных дорожных неровностей  ИДН («лежачий полицейский»). | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Размещение публикаций по профилактике ДТП в муниципальной газете: «Костерево – это наш город», а также использование специальной рекламы, направленной на повышение правового сознания в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Информационно-пропагандистская работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на территории муниципального образования город Костерево. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление постоянного мониторинга ДТП, произошедших на территории города Костерево для определения потенциально опасных участков улично-дорожной сети. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ежегодное комиссионное обследование состояния улично-дорожной сети города Костерево с составлением акта обследования. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внесение изменений в проект организации дорожного  движения, дислокации дорожных знаков. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оборудование пешеходных переходов возле образовательных учреждений в соответствии с требованиями законодательства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО по программе:** | **Всего** | **140,0** | **137,00** | **214,05** | **491,05** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 140,0 | 137,00 | 214,05 | 491,05 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**VI. Прогноз конечных результатов реализации Программы**

Предполагается, что реализация настоящей Программы позволит:

- снизить количество лиц, пострадавших в результате ДТП на территории муниципального образования;

- снизить количество ДТП с пострадавшими.

**VII. Анализ рисков реализации Программы**

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации Программы, на которые ответственный исполнитель и участники Программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением оборудования, предметов защиты от ЧС и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий Программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять рисками планируется путем внесения в установленном порядке в план реализации Программы изменений в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.